- ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА

- ЈН 405-133

- набавка услуга услуга стручног надзора, ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду и израде плана превентивних мера у фази извођења радова на реконструкцији, доградњи и надградњи

- Здравствене станице Котлујевац

Министарство за јавна улагања и Град Зајечар закључили су 10.03.2025. године Споразум о заједничком спровођењу јавне набавке извођења радова на реконструкцији, доградњи и надградњи Здравствене станице Котлујевац бр. 405-106/2025

- Процењена вредност свих радова износи 280.872.074,21 динара, без ПДВ-а.

- Плаћање уговорене цене ће се вршити: авансно, у висини од 30% од укупно уговорене цене и у висини од 70% по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији.

- Рок за завршетак радова је 300 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Место извођења радова: Ул. Сокобањска б.б, Зајечар, на к.п.бр. 5514/3, 5514/4 и 5514/45 КО Зајечар

Обавеза Града Зајечара је да обезбеди вршење стручног надзора, ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду и израде плана превентивних мера у фази извођења радова на реконструкцији, доградњи и надградњи Здравствене станице Котлујевац

Извршилац, одабран у поступку јавне набавке, се обавезује да услуге стручног надзора које су предмет овог уговора, изврши у свему према Закону о планирању и изградњи и правилницима који уређују ову област као и стандардима и правилима струке, те да у свему штити интерес Наручиоца, као и да Решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор и кординатора за безбедност за здравље на раду, са лиценцама предвиђеним законом и  правилницима који уређују ову област

Сва лица треба да су присутна на градилишту у току извођења радова и уколико нису тренутно доступна, треба да буду доступна на објекту у року од 1h на позив Наручиоца, у супротном обрачунаће се уговорна казна за сваки сат кашњења.

Наручилац ће извршити плаћање Извршиоцу процентуално, у складу са испостављеним ситуацијама извођача, а у року од 45 дана  од испостављеног исправног рачуна регистрованог на цнтралном регистру фактура.